Énonce des travaux
d’architecture

Auteur(s) et contributeur(s)
Nom & Coordonnées	Qualité & Rôle	Société
Gérald ATTARD	Architecte logiciel	FOOSUS

Historique des modifications et des révisions
N° version	Date	Description et circonstance de la modification	Auteur
1.0	29/06/2022	Création du document	Gérald ATTARD

Validation
N° version	Nom & Qualité	Date & Signature	Commentaires & Réserves
1.0	Ash Callum / CEO de FOOSUS

Tableau des abréviations
Abr.	Sémantique

# Contexte

FOOSUS est une start-up proposant des services d’indexation et de communication entre différents acteurs du secteur de l’alimentation durable.
L’entreprise propose des services mettant en contact direct les consommateurs aux producteurs.
La capacité d’adaptabilité de cette start-up, ainsi que sa réactivité d’innovation, lui ont permis de répondre rapidement aux demandes des clients et aux changements du marché, depuis sa fondation, il y a trois ans.
En outre, cette flexibilité et cette souplesse sont le résultat d’une politique d’enrichissement et d’implication d’une équipe soudée, aux méthodes aujourd’hui rodées, utilisant une pluralité de technologies hétérogènes. En effet, le précédent Responsable de l’Architecture nourrissait une culture où les équipes de développement étaient encouragées à expérimenter et essayer librement de nouvelles approches techniques. Grâce à ces méthodes, les équipes ont atteint leurs premiers objectifs.
Néanmoins, malgré l’application de méthodes AGILE, la diversité des technologies mises en œuvre représente aujourd’hui le principal facteur d’apparition d’une dette technique importante, ralentissant proportionnellement le développement de l’entreprise. Pour pallier à ceci, il est donc indispensable d’absorber la dette technique créées à ce jour, en concevant un système d’information mieux adapté que l’existant.

# Objectif et projet d’architecture

Depuis sa création, l'objectif commercial de FOOSUS est de :
- soutenir la consommation de produits alimentaires locaux ;
- mettre en contact les clients avec des producteurs et artisans locaux pour satisfaire tous leurs besoins.
Pour réaliser ceci, FOOSUS a réussi à :
- localiser géographiquement les consommateurs et les producteurs ;
- identifier le(s) besoin(s) des consommateurs ;
- assimiler les produits et services proposés par les producteurs et les artisans ;
- mettre en relation consommateur et producteur en fonction :
  - de leur(s) besoin(s) ;
  - de l’offre des produits et/ou services ;
  - de leur positionnement géographique respectif.
L’atteinte des objectifs ci-dessus a été le résultat de l’application de méthodes AGILE, associée à un état d’esprit d’Amélioration Continue. Ces méthodes ont également permis à souder l’équipe de développement en lui laissant toute latitude pour l’expérimentation et l’innovation.
Cependant, malgré tous les bienfaits de ces méthodes, elles ont également été génératrices de dette technique par l’émergence d’un vivier de technologies hétérogènes et disparates, coexistant pour répondre au plus juste aux différentes demandes identifiées sur le moment.
Ainsi, ce projet a pour ambition de structurer l’utilisation de toutes ces technologies, en les gérant à partir d’un seul modèle d’architecture, tout en absorbant la dette technique qu’elles représentent indépendamment les unes des autres.
La mise en œuvre d’une telle architecture devra alors permettre à FOOSUS de :
- mieux servir ses clients ;
- d’innover de façon responsable ;
- maximiser les capacités ;
- aider l’entreprise à continuer à croître en accord avec la feuille de route générale.
Plus spécifiquement, dans le cadre de ce projet, ce document a pour ambition de décrire le travail d’architecture à réaliser, en spécifiant :
- la portée du projet ;
- l’identification des parties prenantes impliquées ;
- l’approche architecturale préconisée ;
- le planification de sa mise en œuvre ;
- la projection des risques potentiels et les actions à mener pour en diminuer les impacts et la probabilité qu’ils surviennent ;
- les critères et les procédures d’acceptation des fonctionnalités nécessaires.
# Portée du projet

Tel que décrit dans les paragraphes précédents, l’application FOOSUS s’adapte rapidement et livre de nouvelles solutions logicielles pour soutenir les responsables produit dans l’expérimentation et l’innovation autour du produit phare.
Ainsi, cet axiome décrit parfaitement le domaine de définition au sein duquel ce projet va opérer.
A partir d’un ensemble logiciel existant, les services de FOOSUS permettent de fournir la meilleure correspondance possible entre le marché et les besoins clients. Néanmoins, cette réactivité et cette adéquation ont été réalisées à partir d’une grande diversité de technologies hétérogènes, frein au développement de l’entreprise.
La nouvelle architecture logicielle se servira de cette pluralité de technologies disparate comme point de levier pour permettre à l’entreprise d’évoluer, en les structurant et en les ordonnant.
Ce modèle d’architecture sera également synonyme de standardisation et d’Amélioration Continue en prenant en charge plusieurs types d’utilisateurs, de fonctionnalités et de services appropriés chacun d’entre eux, peu importe leur emplacement.
De plus, dans la continuité de l’esprit d’entreprise de Foosus, la méthode de gestion de projet utilisée restera AGILE, en préconisant l’utilisation de SCRUM qu’il est très simple d’intégrer au Kanban, utilisé actuellement.
En outre, les différents développements informatiques seront réalisés au travers d’un pipeline DevOps afin de les ordonnancer et ainsi de garantir l’infrastructure Runtime et le contrôle des processus de développement idoines.
Enfin, ce nouveau modèle d’architecture s’intégrera au sein de principes Green IT afin de suivre la politique actuelle de FOOSUS, relatifs aux enjeux écologiques du numérique, comme l’écoconception.
# Rôles, responsabilités et livrables

## Identification
Dans cette section, nous nous efforcerons de penser à toutes les personnes qui seront affecter par ce projet, et qui ont de l'influence ou du pouvoir sur lui, ou qui ont un intérêt à ce qu'il aboutisse ou non.
Ainsi, ce regroupement de rôle peut inclure des cadres supérieurs, des rôles d'organisation de projet, des rôles d'organisation cliente, des développeurs de système, des partenaires d'alliance, des fournisseurs, des opérations informatiques, des clients, etc.
Néanmoins, lors de l'identification des parties prenantes, il existera un risque de trop se concentrer sur la structure formelle d'une organisation comme base d'identification. Les groupes de parties prenantes informels peuvent être tout aussi puissants et influents que les groupes formels.
Les parties prenantes identifiées sont donc recensées dans le tableau qui suit :
Nom Prénom	Fonction
Ash Callum	CEO
Jo Kumar	CFO
Natasha Jarson	CIO
Daniel Anthony	CPO
Pete Parker (alias SpideMan)	Responsable Ingénierie

Cette section devra être mise à jour tout au long du cycle de vie du projet lors de l’identification de nouvelles parties prenantes.
## Positionnement des parties prenantes
Cette section permettra de développer une bonne compréhension des parties prenantes les plus importantes et d’enregistrer cette analyse pour référence.
Cette partie du document sera, également, à actualiser au cours du projet.
Fonction	Nom Prénom	Capacité à perturber le projet	Compréhension courante	Compréhension requise	Engagement actuel	Engagement requis	Support requis
CEO	Ash Callum	H	M	H	H	H	H
CFO	Jo Kumar	H	M	H	H	H	H
CIO	Natasha Jarson	H	M	H	M	H	H
CPO	Daniel Anthony	H	M	H	B	H	H
Responsable Ingénierie	Pete Parker (alias SpideMan)	M	H	H	H	H	H

Légende :
- H : Haute
- M : Moyen
- B : Bas
## Gestion des parties prenantes
Les paragraphes précédents ont identifié une liste de personnes et d'organisations concernées par le projet d'architecture d'entreprise.
Certains d'entre eux peuvent avoir le pouvoir de bloquer ou d'avancer. Certains peuvent être intéressés par ce que fait l'initiative d'Architecture d'Entreprise, d'autres peuvent ne pas s'en soucier.
Cette étape permet aux équipes d’AMOA et de MOE de voir facilement quelles parties prenantes sont censées être des bloqueurs ou des critiques, et quelles parties prenantes sont susceptibles d'être des défenseurs et des partisans de l'initiative.
Ainsi, il est primordial de déterminer le pouvoir, l'influence et l'intérêt des parties prenantes, de manière à concentrer l'engagement de l'architecture d'entreprise sur les personnes clés. Ceux-ci peuvent être cartographiés sur une matrice pouvoir/intérêt, qui indique également la stratégie à adopter pour s'engager avec eux.
Ainsi, la matrice représente la catégorisation à réaliser pour chaque partie prenante, en fonction de son pouvoir décisionnel et de son intérêt pour le projet :
A partir de la matrice ci-dessus, nous pouvons l’appliquer à l’identification des parties prenantes réalisée précédemment :
Nom Prénom	Fonction	Niveau d’implication
Ash Callum	CEO	C – à garder satisfait
Jo Kumar	CFO	C – à garder satisfait
Natasha Jarson	CIO	C – à garder satisfait
Daniel Anthony	CPO	C – à garder satisfait
Pete Parker (alias SpideMan)	Responsable Ingénierie	D – Joueurs Clé

Tout comme les précédents paragraphes précédents, celui-ci sera à maintenir à jour durant le cycle de vie du projet si de nouvelles parties prenantes étaient identifiées.
## Engagement sur les livrables à fournir
Cette section a pour objectif d’identifier les catalogues, les matrices et les diagrammes que l'engagement d'architecture doit produire et valider avec chaque groupe de parties prenantes pour fournir un modèle d'architecture efficace.
Il est important d'accorder une attention particulière aux intérêts des parties prenantes en définissant des catalogues, des matrices et des diagrammes spécifiques qui sont pertinents pour un modèle d'architecture d'entreprise particulier.
Cela permettra de communiquer l'architecture afin qu’elle soit comprise par toutes les parties prenantes, tout en leur permettant de vérifier que l'initiative d'architecture d'entreprise répondra à leurs préoccupations.
Nom Prénom	Fonction	Catalogue, Matrices et schémas à lui fournir
Ash Callum / Jo Kumar / Natasha Jarson / Daniel Anthony	CEO / CFO / CIO / CPO	Diagramme de l'empreinte commerciale / Diagramme But/Objectif/Service commercial / Diagramme de décomposition de l'organisation / Catalogue des capacités métier / Matrice capacité/organisation / Carte des capacités de l'entreprise / Matrice Stratégie/Capacité / Matrice capacité/organisation / Diagramme du modèle d'affaires / Catalogue de flux de valeur / Catalogue des étapes de la chaîne de valeur / Matrice de flux de valeur/capacité / Carte de la chaîne de valeur
Pete Parker (alias SpideMan)	Responsable Ingénierie	Schéma de réalisation processus/application / Application/Matrice de données / Diagramme de migration d'applications / Diagramme de génie logiciel / Diagramme de décomposition de la plate-forme / Diagramme informatique/matériel en réseau / Diagramme de distribution de logiciels

# Approche architecturale

# Plan de travail

# Risques et facteurs de réduction

# Critères et procédures d’acceptation